## Slide 1
监控系统组
IoT监控
监控系统组/刘港欢

## Slide 2: IoT监控
上个月的进展
  IoT一期版本发布，包含设备分析、告警配置、分组管理、设备管理、指标管理、指标分组管理
  优选业务方进行众测和验收
项目definition
实现IoT设备数据展示和告警的监控产品
下个月的计划
  接入权限验证服务
  IoT上报网关开发
  IoT聚合分析能力调研和开发
  与目标用户进行沟通，包含到家无人车团队，单车嵌入式设备中心等
当前的挑战/风险以及解决方案
  挑战：
    当前IoT的底层计算和存储是复用系统指标监控(Hosts)的能力，当IoT数据量膨胀时会对Hosts的稳定性造成影响
  解决方案：
    通过拆分集群、拆分Hbase表的方案在资源上进行隔离
项目milestones
项目scope and goals
  scope
    IoT设备的监控数据展示和告警
  goals
  提供IoT设备的统一监控产品，保障IoT业务的稳定性
健康状态
【项目负责人颜成吉，总人力投入：2】
MTDP机密
  2021.04 需求沟通
  2021.05 技术调研和产品设计
  2021.06 实现指标展示，实时告警能力
  2021.07 接入权限验证服务
  2021.08 IoT上报网关上线
  2021.08 IoT聚合分析能力上线
  2021.09 底层资源与其他系统隔离

## Slide 3: 架构图
MTDP机密

## Slide 4: 产品功能展示
MTDP机密

## Slide 5
Q & A
MTDP机密